****

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЧУФАРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ВЕШКАЙМСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20 февраля 2021 № 15

Экз.\_\_

р.п. Чуфарово

**О проведении мероприятий на период весеннего половодья и паводка**

**на территории муниципального образования**

**Чуфаровское городское поселение в 2021 году.**

В соответствии со ст. 11 Федерального закона № 68–ФЗ от 21.12.1994 года «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст. 15 Федерального закона № 131–ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях защиты населения и населенных пунктов, предприятий и организаций всех форм собственности, расположенных на территории муниципального образования Чуфаровское городское поселение, сохранности автомобильных дорог и сооружений на них, подверженных подтоплению, разрушению в период весеннего паводка 2021 года

Постановляю:

1. Утвердить состав штаба по подготовке и проведению мероприятий связанных с пропуском паводковых вод в период паводка 2021 года (приложение 1);

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению весеннего паводка 2021 года при возникновении чрезвычайных ситуаций в весенне-паводковый период на территории муниципального образования Чуфаровское городское поселение (приложение 2);

3. Настоящее Постановление вступает в силу после официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

муниципального образования

Чуфаровское городское поселение С.С. Семенова

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования

Чуфаровское городское поселение

от 20.02.2021 № 15

Состав штаба

по подготовке и проведению мероприятий,

связанных с пропуском паводковых вод в период паводка 2021 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Должность | Фамилия, И.О. |
|  | Начальник штаба –Глава Администрации муниципального образования | Семенова С.С. |
|  | Член штаба- Специалист ГО и ЧС Администрации | Фадеева В.Д. |
|  | Член штаба- Администратор с.Березовка | Краснова И.А. |
|  | Член штаба- Начальник ПЧ-72 (по согласованию); | Ильин В.К. |
|  | Член штаба- Директор ООО «Жилье» (по согласованию) | Зеленикина Е.М. |
|  | Член штаба- Директор МКП «Комхоз» | Аксенов О.Н. |
|  | Член штаба- Депутат Совета депутатов (по согласованию | Гришин В.Ф. |
|  | Член штаба- Депутат Совета депутатов, начальник участка «Цильнамежрайгаз» (по согласованию | Козлов О.В. |
|  | Член штаба – мастер УСК | Кулигин А.Н. |
|  | Член штаба- заведующая ЦГДК | Савельева Н.В. |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования

Чуфаровское городское поселение

от 20.02.2021 № 15

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению весеннего паводка 2021 года

при возникновении чрезвычайных ситуаций в весенне-паводковый период на территории муниципального образования Чуфаровское городское поселение

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование мероприятий | срок  исполне  ния | ответствен  ный |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | **Подготовительные мероприятия** |  |  |
|  | Разработать распоряжение о выделении денежных средств на противопаводковые мероприятия (по мере необходимости) | до  20.03.2021 | Семенова С.С.  Фадеева В.Д. |
|  | Провести расширенное заседание КЧС с присутствием руководителей по вопросу определения конкретных мер по сложившейся уже ситуации со скоплением талых вод и их пропуску | 10.03.2021 | Семенова С.С.  Фадеева В.Д. |
|  | Провести обследование всех объектов и жилого фонда находящего на территории муниципального образования с целью выявления опасных в плане подтопления и разрушения | До 20.03.2021 | Фадеева В.Д.  Краснова И.А. |
|  | Организовать защиту гидротехнических сооружений (КНС, колонки водозаборные), линий электроснабжения, теплотрассы, мостов, водопропускных труб, подготовка материалов и средств к их восстановлению | до  20.03.2021 | Аксенов О.Н. |
|  | Провести очистку территорий объектов ЖКХ (котельная, КНС, теплотрассы, колонки водоразборные) от снега, обеспечив пропуск талых вод. | до  20.03.2021 | Аксенов О.Н. |
|  | Обеспечить очистку снега с крыш МКД и территорий МКД с обеспечением прохождения талых вод. | Постоянно по мере накопления | Зеленикина Е.М. (по согласованию) |
|  | Повторно проверить состояние пожарных гидрантов, доступ к ним и на предмет угрозы повреждения талыми водами. | 20.03.2021 | Аксенов О.Н.  Ильин В.К.  (по согласованию) |
|  | Оповестить через СМИ, сходы граждан, жителей улиц подверженных подтоплению в период весеннего паводка  (Ворошилова, Садовая, Набережная, Гая, Советская, Школьная, Карсунская и  с. Березовка) с целью предупреждения о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций в период паводка и разъяснения жителям по их действиям в сложившейся ситуации. О номерах телефонов, по которым необходимо обращаться за помощью и предупреждением о надвигающейся опасности. | до 10.03.2021 | Фадеева В.Д.  Краснова И.А.  Ильин В.К.  (по согласованию) |
|  | Закрепить имеющуюся у предпринимателей технику за определенными участками работы по пропуску паводковых вод. Определить ответственного за организацию работ техники и учету отработанного времени. | 15.03.2018 | Семенова С.С.  Гришин В.Ф. |
|  | Создать запасы материально-технических средств для проведения противопавдковых мероприятий | до  20.03.2021 | Семенова С.С.  Фадеева В.Д. |
| II. | **Проведение мероприятий** |  |  |
|  | Контроль состояния заторных участков, выполнение запланированных работ по ликвидации заторов | Во время паводка | Все члены штаба |
|  | Подготовка сил и средств для ведения работ по откачке скопившейся воды, представляющую угрозу для жизнеобеспечения населения | Март 2021 | Аксенов О.Н. |
|  | Уточнение состава сил и средств, привлекаемых к выполнению противопаводковых мероприятий | Март 2021 | Фадеева В.Д. |
|  | Организация планирования эвакуации населения в безопасные районы | Март 2021 | Семенова С.С.  Фадеева В.Д. |
|  | Подготовка пунктов для временного размещения населения, пострадавшего в период паводка | Март 2021 | Савельева Н.В.  (по согласованию) |
| III. | **Пропуск паводковых вод и организация аварийно-спасательных работ при возникновении ЧС в период паводка** |  |  |
|  | Круглосуточное дежурство на период паводка | Март-апрель 2021 | Все члены штаба |
|  | Оперативный сбор КЧС и руководителей. Оценка обстановки на месте и работа по организации устранения возникшей опасности | «Ч» +1 | Фадеева В.Д.  Аксенов О.Н.  Ильин В.К.  (по согласов.) |
|  | Оповещение населения подверженного опасности по телефону, посыльными. Доведения до их сведения о принимаемых мерах по ликвидации ЧС | «Ч» + 1,10 | Фадеева В.Д.  Краснова И.А. |
|  | Согласование принимаемых мер со штабом ГО и ЧС района | «Ч» + 1,30 | Семенова С.С. |
|  | Организация привлечения необходимых сил, средств и техники для ликвидации чрезвычайной ситуации и ее последствий | «Ч» + 2,00  3,30 | Семенова С.С.  Фадеева В.Д.  Ильин В.К.  (по согласов.) |
|  | Обеспечение работы Чуфаровской врачебной амбулатории в режиме дежурства. | паводковый  период | Кондратьева С.Е.  Солодовникова М.В.(по согласованию) |
|  | Обеспечение правопорядка и сохранности имущества всех форм собственности в районе возникновения ЧС и при работе техники на ликвидации чрезвычайной ситуации. | весь период паводка | Загудаев В.В.  (по согласов.) |
|  | Эвакуация (при необходимости) населения из района чрезвычайной ситуации в пункт временного пребывания (ЦГДК и СДК) | По решению  КЧС | Ильин В.К.(по согласованию)  ТюринА.В.  Фадеева В.Д.  Зеленикина Е.М.(по согласованию)  Савельева Н.В. (по согласованию) |
|  |  |  |  |